FEEDBACK-05-SocialMapping

[No están ordenados por importancia.]

- Faltan CRUDs completos para (al menos 2) entidades base.

CRUD de Usuario: aunque CU-01 y CU-02 se pueden considerar como alta y modificación, falta el borrado explícito y un listado/búsqueda.

CRUD de Actividad/Evento: crear, modificar, eliminar, listar eventos (¿quién los crea? ¿hay un organizador o administrador?).
En relación con los eventos: si nadie crea los eventos, el sistema no tiene datos. El modelo de dominio tiene Actividad y Encuentro pero los CU no indica quién los crea. Se debería añadir un actor (puede ser el propio usuario registrado con rol organizador) y los CU correspondientes: crear actividad, modificar actividad, cancelar actividad.

- El diagrama de actividad de Consultar calendario no se corresponde con la secuencia del caso de uso CU-07.

- El modelo de dominio es un diagrama conceptual y no tiene que estar al nivel de diseño de base de datos, pero la clase TestPersonalidad con solo 2 atributos preguntas y respuestas parece un diseño un poco sencillo. Válido para el modelo de dominio, pero en diseño se tendrá que cambiar. Si no se interpretaría que todo el cuestionario y todas las respuestas se guardan en un único campo de texto. Es decir, en una base de datos MySQL eso se traduciría en algo como una columna preguntas VARCHAR(500) que tendría algo como "¿Eres sociable?¿Te gusta el orden?..." y una columna respuestas VARCHAR(100) con "3,4,2,5,1...".

- Perfil aparece en el modelo de dominio como clase separada de Usuario, pero en los CU se trata como parte del usuario (CU-02 modifica perfil del usuario). Deberían ser consistentes: si Perfil es clase propia, el CU-02 debería reflejar que opera sobre Perfil, no sobre Usuario directamente. Revisar.

- Planificación incompleta. Se mencionan las 4 fases de RUP pero no se especifican las 3 iteraciones que se harán, ni qué CU o funcionalidades se abordan en cada una.

- En el modelo de dominio, revisar la siguiente inconsistencia: hay una relación de herencia entre Usuario, Invitado y Registrado. Pero Invitado y Registrado también se conectan con Perfil e Intereses por separado. El problema conceptual es: si Invitado es subclase de Usuario, ¿por qué tiene perfil e intereses? El invitado, por definición en vuestro propio glosario, no puede registrarse ni tener perfil. Revisar. 
Si no se quiere que invitado tenga perfil ni se controle su interacción, sería mejor que Invitado fuese una clase aparte (no subtipo de Usuario) o simplemente un actor sin cuenta en el sistema, no una entidad persistente. Si finalmente queda solo la herencia entre Usuario y Registrado, mirar si es posible incluir algún otro tipo de Usuario (para que no quede la herencia con solo un subtipo).

- También en el modelo de dominio, en la clase Chat, aparece mensajes como atributo. Los mensajes deberían ser una clase propia Mensaje con atributos como contenido, fechaHora, autor. Tal como está, no puede persistirse bien en MySQL ni modelarse en 3 capas.